報 價 單
QUOTATION

| 報價編號 | SV-WEB-2026-0620 |
| --- | --- |
| 報價日期 | 2026 年 6 月 20 日 |
| 有效期限 | 30 日（至 2026 年 7 月 20 日） |
| 幣別 | 港元（HKD），未含第三方平台及網域費用 |

致 To

頤安本草 · 伍厚臻中醫師（Oakville Wellness）

專案名稱：官方診所網站重建與上線

正式網域：oakvilles.com

報價方 From

[承辦方名稱]（獨立開發／小型數碼工作室）

聯絡：[email] · [電話]

服務地區：香港

專案摘要 Executive Summary

本報價涵蓋一套面向香港中環市場、以繁體中文（zh-HK）為主的 B2C 中醫診所官方網站，包含首頁、四大診症專科、七類常見症狀著陸頁、養生專欄、最新消息、診所環境、流程收費、FAQ 及聯絡頁等共 30 頁靜態網站，並整合 WhatsApp 預約動線、診金計算器、GA4 事件量測、結構化資料及 Vercel 正式部署。技術方案採 HTML5 + 自訂 CSS 設計系統 + 原生 JavaScript，非模板套用，適合高端中醫診所對品牌形象、本地 SEO 及預約轉化的需求。

交付狀態：以下項目按現有專案已實作範圍報價，作為正式商務參考假設；實際合約以雙方確認之工作說明書（SOW）為準。

服務範圍 Scope of Work

A. 策略與設計

| # | 項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 需求梳理與資訊架構 | 頁面地圖（30 頁）、用戶旅程、預約動線設計 |
| A2 | 品牌視覺落地 | 《設計指南》色票（paper／pine／cinnabar／ochre）、字體、元件風格 |
| A3 | 響應式 UI 實作 | 桌面／平板／手機；繁體中文排版；東方美學視覺語言 |

B. 前端開發

| # | 項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 首頁與全站框架 | Hero、信任列、四大專科、診所 gallery、Google 評價、Header／Footer、全站搜尋 |
| B2 | 診症專科頁 | 痛症、皮膚、婦科、內科 + 針灸／中藥／艾灸／拔罐等療法頁（共 8 頁） |
| B3 | 症狀著陸頁 | 濕疹、暗瘡、失眠、備孕、頸痛、坐骨神經痛、中環中醫等 SEO 內容頁（7 頁） |
| B4 | 內容與資訊頁 | 養生專欄（4 篇 + 列表）、最新消息、關於醫師、診所環境、流程收費、FAQ、聯絡（12 頁） |
| B5 | 轉化優化 UI | 兩步驟預約卡片 funnel、診金計算器串接、行動版 sticky CTA、WhatsApp 浮動按鈕 |
| B6 | 圖片資產整合 | Logo、醫師肖像、4 張 blog 圖接入；《網站設計圖片 prompt》全站 54 張規劃 |

C. 互動功能與整合

| # | 項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 全站搜尋 | search-index.js 離線索引、導航列搜尋 UI |
| C2 | WhatsApp 預約流程 | 表單 → WhatsApp 訊息、計算器方案預填、sessionStorage 串接 |
| C3 | 診金計算器 | 項目／天數選擇、即時估價、「以此方案預約」捲動至 booking |
| C4 | Analytics 事件量測 | dataLayer 事件（cta_click、booking_submit、funnel_step 等）、GA4 就緒設定 |
| C5 | Schema.org 結構化資料 | MedicalBusiness、Physician、FAQPage、Article 等 JSON-LD 注入 |

D. SEO 與上線

| # | 項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | SEO 基礎 | sitemap.xml、robots.txt、OG meta、canonical、內頁 title／description |
| D2 | Vercel 部署 | 靜態站 Production 部署、redirect 規則（vercel.json） |
| D3 | 自訂網域 | DNS 指向設定指引（oakvilles.com） |
| D4 | GA4／Search Console | site-config.js 設定支援、轉換事件對照表 |
| D5 | 技術文件 | 《設計指南》、圖片 prompt 規劃、部署說明 |
| D6 | UAT 與交付 | 跨裝置測試、預約動線驗收、上線確認清單 |

費用明細 Pricing Breakdown

| 類別 | 項目 | 工時 | 單價 | 小計 HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略與設計 | A1–A3 | 16 hr | $650/hr | 10,400 |
| 前端開發 | B1–B6 | 40 hr | $650/hr | 26,000 |
| 互動與整合 | C1–C5 | 12 hr | $650/hr | 7,800 |
| SEO 與部署 | D1–D6 | 10 hr | $600/hr | 6,000 |
|  | 合計工時 | 78 hr |  |  |
|  | 專案管理（10%） |  |  | 5,020 |
|  | 項目小計 |  |  | 55,220 |
|  | 本地診所打包優惠 |  |  | −6,220 |
|  | 報價總額 Total |  |  | 49,000 |

定價說明：按香港獨立開發者／小型工作室行情（時薪 HKD 600–700）核算。打包價 HKD 49,000 低於同規模代理商（HKD 80,000–150,000），高於模板 Wix／WordPress 建站（HKD 6,000–15,000）。

付款方式 Payment Terms

| 階段 | 比例 | 金額 HKD | 觸發條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訂金 | 40% | 19,600 | 報價確認、合約簽署 |
| 中期 | 40% | 19,600 | Staging 驗收、全站可瀏覽測試 |
| 尾款 | 20% | 9,800 | Production 上線、交付文件 |
| 合計 | 100% | 49,000 |  |

付款方式：銀行轉帳／FPS

發票：可提供香港商業發票（如適用）

逾期：超過 14 日未付中期款，承辦方可暫停工作

不包含項目 Exclusions

| 項目 | 參考費用 |
| --- | --- |
| Vercel Pro（如需要） | ~USD 20+/月 |
| 網域年費（oakvilles.com） | ~HKD 200–400/年 |
| 專業攝影／剩餘 50 張 AI 圖片製作 | 另議（已含規劃文件） |
| 醫療廣告合規法律意見 | 另議 |
| CMS 後台／會員系統 | 不包含 |
| 多語言（英文／簡中） | 不包含 |
| 24/7 駐場支援 | 不包含 |
| 持續內容撰寫（專欄／新聞） | 另議 |

可選增值服務 Optional Add-ons

| 項目 | 說明 | 報價 HKD |
| --- | --- | --- |
| 保養計劃 A | 每月 4 小時維護（小修、圖片替換） | 2,800/月 |
| 保養計劃 B | 每月 8 小時 + SEO 微調 + GA4 月報 | 4,800/月 |
| GA4 + Search Console 完整設定 | 帳戶建立、轉換追蹤、Search Console 提交 | 2,500 |
| 全站圖片批次製作 | 依《網站設計圖片 prompt》剩餘 50 張 | 18,000 起 |
| 新增症狀／專欄頁 | 依現有模板擴展一頁 | 1,500/頁 |
| PNG → WebP 批次優化 | 全站圖片壓縮與格式轉換 | 2,000 |
| contact.html 預約 funnel | 聯絡頁共用兩步驟預約元件 | 3,500 |

交付物 Deliverables

靜態網站原始碼（GitHub 私有倉庫存取權）

Production 部署（oakvilles.com）

sitemap.xml、robots.txt、schema-manifest.js

《設計指南》及《網站設計圖片 prompt》文件

GA4 事件對照表（site-config.js 設定指引）

上線驗收清單

30 日缺陷保固（非需求變更）

條款與備註 Terms & Notes

• 本報價為中醫診所官方網站技術開發，不含醫療廣告合規法律意見；文案需符合香港《中醫藥條例》及相關廣告規範。

• 第三方平台條款以各平台為準；承辦方協助設定但不對政策變更負責。

• 需求變更超出 SOW，按 HKD 650/小時另計，事前書面確認。

• 尾款付清後，客戶享有定制程式碼使用權；開源套件依各自授權。

• 本報價單自發出日起 30 日內有效。

確認 Acceptance

| 客戶 Client | 承辦方 Provider |
| --- | --- |
| 頤安本草 · 伍厚臻中醫師 | [承辦方名稱] |
| 授權代表 _________________________ | 授權代表 _________________________ |
| 日期 _________________________ | 日期 _________________________ |
| 簽署 _________________________ | 簽署 _________________________ |

本文件為假設性商務報價，供內部評估及對外溝通參考。金額已按香港本地診所數碼項目市場水平調整。