報 價 單
QUOTATION

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 報價編號 | SV-WEB-2026-0623 |
| 報價日期 | 2026 年 6 月 23 日 |
| 有效期限 | 30 日（至 2026 年 7 月 23 日） |
| 幣別 | 港元（HKD）；未含第三方平台及網域年費 |
| 客戶 | 頤安本草 · 伍厚臻中醫師（Oakville Wellness） |
| 專案 | 官方診所網站重建、視覺資產及月度網絡行銷 |
| 網域 | oakvilles.com |
| 承辦方 | [承辦方名稱] ｜ 聯絡：[email] · [電話] |

一、報價摘要

本報價分兩部分：① 一次性項目（網站 + 50 張視覺資產）；② 月度網絡行銷及維護（另簽約、按月計費）。以下為重點速覽，細節見後文。

| 項目 | 報價 HKD | 轉介優惠 HKD | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性：網站 + 50 張圖 | 47,600 | 23,800 | 轉介客戶五折；簽約時確認即可 |
| 月度：行銷 + 維護 | 10,000/月 | 10,000/月 | 最少 3 個月；不含廣告費 |
| Meta / Google 廣告費 | — | — | 客戶直接支付平台，代操含於月費 |

新站現況：62 頁（繁中 + 英文 /en/）、WhatsApp 預約 funnel、GA4 事件就緒、Vercel 已部署

轉化 KPI：WhatsApp 6734 9532（全站統一）

本報價按已實作範圍及交付清單報價；正式合約以雙方確認之工作說明書（SOW）為準

二、一次性項目（網站 + 視覺）

2.1 網站開發範圍

| 模組 | 交付內容 |
| --- | --- |
| 資訊架構 | 62 頁靜態站（繁中 + /en/）；專科、症狀、Blog、FAQ、流程收費等 |
| 轉化動線 | 2 步 WhatsApp 預約、診金計算器、sticky CTA、浮動 WA 按鈕 |
| 互動功能 | 全站搜尋、dataLayer 6 事件、Schema.org 結構化資料 |
| SEO 與部署 | sitemap、OG meta、hreflang、Vercel Production、DNS 指引 |
| 驗收 | 跨裝置 UAT、預約動線測試、上線確認清單 |

2.2 視覺資產（50 張）

| 類別 | 數量 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 診所實景 | 6 | 候診區、診症室、針灸區等；替換佔位圖 |
| 醫師肖像 | 3 | 以客戶提供 doctor.jpg 優化（非憑空生成人臉） |
| 專欄 / 社交 | 10 | Blog 封面、IG 方圖等 |
| 專科 / 症狀 Hero | 14 | 專科頁 + 症狀頁主視覺 |
| 流程 / OG / 雜項 | 17 | 流程步驟、FAQ 配圖、各頁 OG 分享圖 |
| 後製接入 | — | WebP + alt + 全站 HTML 替換；含 2 輪修訂 |

三、月度網絡行銷及維護

月費 HKD 10,000，最少合約 3 個月，按月預付。以下按《Oakville-Digital-Marketing-Plan》執行；廣告投放費由客戶直接支付 Meta / Google，不含於月費。

3.1 每月固定產出

| 渠道 | 頻率 | 每月產出 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instagram | 每週 1 篇 | 4 post | 症狀科普、診所信任、季節養生、預約 CTA 四大支柱輪替 |
| Facebook | 每週 1 篇 | 4 post | 可與 IG 共用素材，依平台微調文案與 CTA |
| 官網養生專欄 | 每兩週 1 篇 | 2 篇文章 | 800–1200 字；SEO 長尾 + 內部連結症狀頁 |

3.2 廣告代操（不含廣告費）

| 平台 | 服務內容 | 著陸頁方向 |
| --- | --- | --- |
| Meta（FB + IG） | 活動設定、受眾、素材測試、Pixel 追蹤、月報 | 症狀頁（濕疹/暗瘡/備孕/失眠）+ 再行銷 |
| Google Ads | Search（品牌/中環/症狀）+ PMax 轉化優化、月報 | /conditions/ 及 central-hk |

3.3 策略、量度與技術維護

| # | 類別 | 每月服務 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 本地 SEO | Google Business Profile 優化建議、Search Console 監測 |
| M2 | 轉化分析 | GA4 / GTM 維護、whatsapp_click 月報、漏斗優化建議 |
| M3 | 網站維護 | Vercel 監控、SSL/DNS 檢查、小修版式（≤4 張圖替換） |
| M4 | 策略會議 | 每月 1 次 60 分鐘線上檢討（數據 + 下月計劃） |

3.4 合規與不包含

文案合規：不採免診金、論壇軟文、豐胸減肥等與品牌定位不符手段；醫療表述由客戶最終確認

不含：Meta / Google 廣告投放費、KOL 費、醫師現場攝影、法律合規意見

超範圍：額外頁面、大量改版、超 2 篇 Blog → 按 HKD 454/hr 或另議

四、費用明細

4.1 一次性項目

| 類別 | 小計 HKD |
| --- | --- |
| 網站開發（策略、前端、互動、SEO、部署） | 34,300 |
| 視覺資產（50 張 + 全站接入） | 15,960 |
| 打包優惠 | −2,660 |
| 報價總額 | 47,600 |
| 轉介優惠（五折） | −23,800 |
| 轉介價 | 23,800 |

4.2 月度服務

| 項目 | 費用 |
| --- | --- |
| 月度行銷 + 維護（M1–M4 + 3.1–3.2） | HKD 10,000/月 |
| 最少合約期 | 3 個月 |
| 超時開發 / 設計 | HKD 454/hr 另計 |
| 額外圖片重製（超 2 輪） | HKD 266/張 另計 |

五、付款方式

5.1 一次性項目

| 階段 | 比例 | 報價 HKD | 轉介優惠 HKD | 觸發條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 訂金 | 40% | 19,040 | 9,520 | 合約簽署 |
| 中期 | 40% | 19,040 | 9,520 | Staging 驗收 + 首批 20 張圖交付 |
| 尾款 | 20% | 9,520 | 4,760 | Production 上線 + 50 張圖全站接入 + 交付文件 |
| 合計 | 100% | 47,600 | 23,800 |  |

5.2 月度服務

每月 1 日前預付當月費用；首月可於簽約時與訂金一併或分開支付

付款方式：銀行轉帳 / FPS；可提供香港商業發票（如適用）

逾期：超過 14 日未付當期款項，承辦方可暫停所有服務直至清付

六、不包含項目（另計）

| 項目 | 參考 |
| --- | --- |
| Meta / Google 廣告投放費 | 客戶直接支付平台；代操含於月費 |
| Vercel Pro、網域年費 | 各約 USD 20+/月、HKD 200–400/年 |
| 醫師現場專業攝影 | 另議（可取代 AI 診所圖） |
| 醫療廣告合規法律意見 | 另議；文案合規責任見 FAQ |
| CMS 後台 / 會員系統 / 24×7 駐場 | 不包含 |
| 超出合約範圍之開發或設計 | HKD 454/hr 或 HKD 266/張 |

七、交付物

靜態網站原始碼（GitHub 私有倉庫存取權）

Production 部署（oakvilles.com）及 DNS 設定指引

sitemap.xml、robots.txt、Schema 設定

全站 50 張 WebP/JPG 視覺資產

設計指南、GA4 事件對照表、上線驗收清單

月度服務：內容產出檔案、廣告月報、會議紀要（如適用）

一次性項目：上線後 30 日缺陷保固（限原始 SOW 範圍內之程式錯誤，不含需求變更）

八、條款摘要

本報價為技術開發及數碼行銷服務，不含醫療或法律意見；客戶對對外文案、圖片之合規性負最終責任

AI 生成圖片不含可識別真實病患；醫師肖像以客戶提供素材為基礎

第三方平台（Vercel、Meta、Google 等）政策變更，承辦方協助適配但不對平台決策負責

需求變更超出 SOW 須事前書面確認及報價；未確認之工作不構成交付義務

尾款及月費付清後，客戶享有交付物之約定使用權；開源套件依各自授權

本報價 30 日內有效；轉介五折於簽約時確認

月度合約最少 3 個月；期滿前 30 日書面通知可不續約

爭議解決：雙方先協商；協商不成，以香港法律為準

九、常見問題與條款說明（FAQ）

以下條款旨在釐清雙方權責，避免日後爭議。簽約即視為同意。

9.1 付款與合約

Q：若客戶延遲付款，承辦方有何權利？
A：訂金未付：承辦方不開始工作。中期或月費逾期超過 14 日：承辦方可暫停網站更新、行銷服務及廣告代操，並保留追討權；因暫停導致之廣告空窗、排名波動或數據中斷，承辦方不承擔責任。尾款未付清：承辦方可暫緩移交完整源碼或管理權限，直至款項結清。

Q：已付訂金後，客戶可取消項目嗎？退款如何計算？
A：訂金為項目啟動及檔期保留，原則上不可退。若客戶主動取消，已產出之工時、素材及第三方成本按實際進度結算，餘額可退還；若進度已超過已收款項，客戶須補付差額。月度合約首月預付後，當月已開始之工作不予退還。

Q：轉介五折點計？
A：經介紹之客戶，簽約時確認轉介來源，一次性項目享五折（HKD 23,800）。月度服務不適用。

Q：月度合約可否提早終止？
A：合約最少 3 個月。若客戶於最低合約期內單方面終止，須付清剩餘合約期之月費，或按雙方書面協議之提前終止費用（以較高者為準）。承辦方因客戶嚴重違約（如長期欠款、要求違法文案）可即時終止，已付費用不予退還。

9.2 範圍、變更與驗收

Q：什麼算「需求變更」？如何計費？
A：超出本報價及 SOW 之新頁面、新功能、文案方向改動、額外語言版本、設計風格重做均屬變更。變更須事前書面確認報價；開發按 HKD 454/hr、圖片按 HKD 266/張計。口頭或即時通訊之變更指示，在未書面確認前不構成承辦方義務。

Q：驗收標準是什麼？客戶可以無限次修改嗎？
A：網站以 SOW 功能清單及跨裝置 UAT 為驗收標準。視覺資產含 2 輪修訂；超出部分另計。客戶須於 Staging 驗收後 7 個工作天內以書面確認或一次列明修改清單；逾期視為該階段驗收通過。零散、反覆之修改若超出合理修訂範圍，承辦方可按工時另計。

Q：若客戶遲遲不提供素材或反饋，工期如何計算？
A：承辦方依客戶提供素材及確認之速度推進。因客戶延遲提供文案、圖片、帳號權限或審批而導致之工期順延，不視為承辦方違約；付款里程碑仍按合約執行，除非雙方書面同意調整。

Q：上線後 30 日保固涵蓋什麼？
A：僅涵蓋 SOW 範圍內之程式缺陷（如連結失效、預約表單錯誤、明顯排版崩壞），由承辦方免費修復。不含：新功能、內容更新、第三方平台故障、客戶或第三方自行修改程式碼導致之問題、瀏覽器外掛或客戶端環境造成之異常。保固期後維護依月度合約或按工時另計。

9.3 行銷、廣告與成效

Q：月費是否保證預約量或廣告 ROAS？
A：不保證。數碼行銷受競爭、季節、平台演算法及客戶預算影響。承辦方義務為按方案產出約定內容（4 IG + 4 FB + 2 Blog）、執行廣告代操及提供數據報告，而非保證特定預約數、排名或投資回報。客戶應合理預期並配合提供合規素材與審批。

Q：廣告費用如何處理？最低預算建議？
A：Meta / Google 廣告費由客戶以自身企業帳戶直接支付平台，發票及稅務由平台處理。代操服務含於月費 HKD 10,000，不含廣告 spend。建議試跑期各平台 HKD 3,000–8,000/月；實際預算由客戶決定，預算不足可能影響投放效果。

Q：社交帳號及廣告帳戶歸誰擁有？
A：Instagram、Facebook 專頁、Google Ads、GA4、Meta Business 等帳戶應登記於客戶名下。承辦方經客戶授權代為操作；合約終止時，承辦方須交還管理權限，不得扣留帳戶。承辦方自有之內容模板、內部工具及未交付之草稿不在移交範圍。

Q：客戶要求違反醫療廣告規範的文案怎麼辦？
A：承辦方有權拒絕製作或投放含「保證治癒」「誇大療效」等違規表述之素材。客戶堅持使用違規文案，承辦方可終止相關服務且不承擔因此導致之帳戶封禁或法律後果；已付月費不予退還。

Q：每月 4+4 post 及 2 篇文章，若客戶未按時審批怎麼辦？
A：承辦方按月度計劃提交草稿；客戶須於 5 個工作天內審批。若因客戶未審批導致無法發布，仍視為承辦方已履行該月產出義務（以交付草稿為準），除非雙方書面同意順延。

9.4 知識產權、資料與安全

Q：網站源碼及圖片版權歸誰？
A：尾款付清後，客戶享有專案交付之客製程式碼、頁面內容及已交付圖片於本項目範圍內之使用權。開源函式庫依各自授權；承辦方通用方法論、未交付之草稿及內部工具仍屬承辦方。客戶不可將交付物轉售為白標產品予第三方，除非另簽授權協議。

Q：客戶自行修改網站後出問題，承辦方是否負責？
A：否。客戶或第三方修改程式碼、主機設定或 DNS 後產生之故障，不在保固及月度維護範圍，恢復工作按 HKD 454/hr 另計。建議重大修改前先與承辦方確認。

Q：客戶資料如何處理？
A：承辦方僅在履行合約所需範圍內處理客戶提供之資料（文案、圖片、Analytics 等），不主動分享予第三方，合約終止後按客戶要求刪除或交還，法律另有規定除外。

Q：若 Vercel、Meta、Google 等平台故障或改政策？
A：承辦方合理協助適配，但不對平台中斷、帳戶封禁、政策變更導致之損失負責。因客戶違反平台政策（含廣告素材）導致之後果由客戶自行承擔。

9.5 其他

Q：發票及報稅如何處理？
A：承辦方可按香港法例提供商業發票（如適用）。客戶須自行處理其側之會計及稅務申報。第三方平台廣告費之發票由平台開立予客戶。

Q：不可抗力（如疫情、天災）如何處理？
A：因不可抗力導致無法履約，履約期限順延；若超過 60 日仍無法恢復，任何一方可書面終止，按已完成工作比例結算，互不追究違約責任（已產生之不可退成本除外）。

Q：本報價與口頭承諾不一致時，以哪份為準？
A：以本報價單及雙方簽署之正式合約 / SOW 為準；口頭或即時通訊之承諾，未經書面納入合約者不具約束力。

十、確認簽署

| 客戶 Client | 承辦方 Provider |
| --- | --- |
| 頤安本草 · 伍厚臻中醫師 | [承辦方名稱] |
| 授權代表 _________________________ | 授權代表 _________________________ |
| 日期 _________________________ | 日期 _________________________ |
| 簽署 _________________________ | 簽署 _________________________ |

本文件為商務報價及條款說明，供雙方評估及簽約參考。金額按香港本地診所數碼項目市場水平制定。